Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.02.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Meeting per pianificare la giornata  Aggiornata la kanboard  Installato su tutte le macchine python  Creato file .gitignore  Creato file main.py e visto le caratteristiche base di python  Creato il file wordcloud.kv  Creato file test per le path 🡪 [link](https://medium.com/@ageitgey/python-3-quick-tip-the-easy-way-to-deal-with-file-paths-on-windows-mac-and-linux-11a072b58d5f#:~:text=To%20use%20it%2C%20you%20just,for%20the%20current%20operating%20system.)  Test per drugBehavior 🡪 [link](https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.behaviors.drag.html)  Test per drugNDrop 🡪 [link](https://stackoverflow.com/questions/37573848/kivy-drag-n-drop-get-file-path)  Creato il file prova.py per testare la scelta del font  Creato il file fontfamily.kv per la rappresentazione grafica |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| TestApp con dragBehavior non runna 🡪 pass in ctor testApp  Il metodo dragBehavior è errato 🡪 utilizzo di dragNDrop  Il metodo on\_dropfile è deprecato 🡪 utilizzo di on\_drop\_file  Metodo on\_drop\_file 🡪 richiede 5 parametri al posto di 3 della versione deprecata  Quando implementiamo il metodo nel main.py per unirlo alla GUI si blocca e non funziona 🡪 cambiamo metodo per poter proseguire con il progetto, poi riprenderemo il drag and drop |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Stiamo seguendo la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire l’attività della scelta del font family, creare ed utilizzare un nuovo metodo per prendere e mostrare l’immagine sulla GUI e infine iniziare a lavorare con l’immagine |